МЭР ГОРОДА ОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 декабря 2006 г. N 341-п

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕЛОСИПЕДА НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДА ОМСКА

НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска, Постановлением Мэра города Омска от 10 июля 2006 года N 211-п "О Концепции муниципальной политики Администрации города Омска в сфере физической культуры и массового спорта на период до 2010 года", постановляю:

1. Принять к сведению информацию об использовании велосипеда населением города Омска и мероприятиях по созданию дополнительных условий для использования велосипеда населением города Омска на период до 2010 года (приложение N 1).

2. Принять План мероприятий по созданию дополнительных условий для использования велосипеда населением города Омска на период до 2010 года за основу проекта общегородской целевой программы "Вело-Омск" (2007 - 2010 годы) (приложение N 2).

Мэр города Омска

В.Ф.Шрейдер

Приложение N 1

к Постановлению Мэра города Омска

от 8 декабря 2006 г. N 341-п

ИНФОРМАЦИЯ

об использовании велосипеда населением города Омска

и мероприятиях по созданию дополнительных условий для

использования велосипеда населением города Омска

на период до 2010 года

I. Анализ исходного состояния проблемы

Статистика заболеваемости жителей города Омска показывает, что за медицинской помощью вынуждены обращаться 25,4 процента детей, 22,1 процента подростков и 12,4 процента взрослых омичей. Необходимость оздоровления населения, профилактики заболеваемости и организации здорового образа жизни ставит перед органами местного самоуправления цель - поиск эффективных средств улучшения качества жизни и, следовательно, сохранения здоровья жителей города Омска.

Основными направлениями использования велосипеда населением города Омска являются:

- велосипедный спорт - использование велосипеда с целью проведения учебно-тренировочных занятий и осуществления соревновательного процесса;

- физкультурно-оздоровительный досуг и туризм - использование велосипеда для занятий физической культурой, туризмом, организации свободного времени;

- повседневно-бытовые передвижения - использование велосипеда как средства передвижения в повседневной жизни.

Всего в городе Омске занимается велосипедным спортом свыше 1000 человек. Базовыми муниципальными учреждениями для занятий велосипедным спортом являются Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 6", муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва N 8", Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа N 30" и Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивно-техническая школа". В каждом административном округе города Омска построены ВМХ-трассы.

Для создания дополнительных условий организации учебно-тренировочного процесса в муниципальных образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности требуются серьезные финансовые вложения.

В настоящее время не созданы необходимые условия для организации досуга с использованием велосипеда, удовлетворяющие интересы и потребности различных слоев населения.

Для использования велосипеда населением города Омска необходимы создание условий в рекреационных зонах, традиционных местах отдыха жителей города Омска, открытие баз проката велосипедов в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях, строительство и оборудование освещенных велосипедных дорожек на территориях Муниципального унитарного предприятия города Омска "Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ", Муниципального унитарного предприятия города Омска "Парк культуры и отдыха "Советский", Муниципального унитарного предприятия города Омска "Парк культуры и отдыха "Культурно-спортивный комплекс "Зеленый остров", парка 300-летия города Омска.

Неотъемлемой частью деятельности по пропаганде велосипедного спорта среди жителей города Омска является проведение массовых стартов "Будущее "Вело-Омска", "Вело-Омск", мемориалов, многодневных гонок, велотуристических походов.

Актуальным вопросом является создание организационно-правовых механизмов, регламентирующих размещение велосипедных дорожек еще на стадии проектирования жилых микрорайонов города Омска. Планирование и строительство велосипедных дорожек должны быть ориентированы на связь объектов социальной инфраструктуры в жилых застройках.

Каждое из трех направлений использования велосипеда развивается в тесной взаимосвязи с другими. Поэтому решение проблемы создания дополнительных материально-технических условий для использования велосипеда одинаково важно как для подготовки спортивного резерва, так и для массового катания велосипедистов-любителей.

II. Цель и задачи мероприятий по созданию дополнительных

условий для использования велосипеда населением города

Омска на период до 2010 года

Целью мероприятий по созданию дополнительных условий для использования велосипеда населением города Омска на период до 2010 года (далее - мероприятия) является массовое использование велосипеда в целях организации оздоровительного досуга, занятий физической культурой и спортом, а также как средства передвижения.

Задачи мероприятий:

- популяризация езды на велосипеде среди населения города Омска;

- повышение безопасности передвижения на велосипеде по дорогам города Омска;

- развитие рекреационных зон города Омска;

- формирование позитивного отношения к велосипедистам как к участникам дорожного движения;

- обеспечение дальнейшего роста массовости среди занимающихся велосипедным спортом;

- организация активного отдыха и здорового образа жизни населения города Омска с использованием велосипеда;

- привлечение инвестиций на создание условий для использования велосипеда населением города Омска;

- строительство велосипедных дорожек для массового катания, укрепление материально-технической базы велосипедного спорта;

- развитие сферы спортивно-развлекательных услуг с использованием велосипеда;

- совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки физкультурных работников;

- создание условий для развития велосипедного спорта, проведение селекционной работы и совершенствование системы подготовки спортивных резервов;

- оздоровление населения города Омска путем организации физкультурно-спортивных занятий с использованием велосипеда;

- развитие инфраструктуры сервисных услуг по техническому обслуживанию велосипедной техники;

- пропаганда велосипеда в средствах массовой информации.

III. Технико-экономическое обоснование мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения, год | Затраты на реализацию  мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | Разработка и издание научно-  методической литературы по  вопросам спортивной подготовки  велосипедистов | 2007 - 2010 | 30 x 4 года = 120 |
| 2 | Разработка и издание учебных  программ по всем видам  велосипедного спорта (шоссе,  трек, ВМХ, маунтинбайк) для  муниципальных образовательных  учреждений физкультурно-  спортивной направленности с  учетом современных требований и  нормативов | 2007 - 2010 | 30 x 4 года = 120 |
| 3 | Разработка методических  рекомендаций по строительству  велосипедных дорожек на  территории города Омска | 2007 | 50 (по предварительным  расчетам) |
| 4 | Планирование строительства  велосипедных дорожек при  проектировании жилых  микрорайонов | 2007 - 2010 | В пределах текущего  финансирования |
| 5 | Строительство велосипедных  дорожек в жилых микрорайонах  города Омска | 2007 - 2010 | 500 x 2 км x 1 м x 4 года  = 4000 |
| 6 | Приобретение велосипедов для  организации занятий в  муниципальных центрах социальных  услуг для подростков и молодежи | 2007 - 2010 | 10 x 15 велосипедов x  4 года = 600 |
| 7 | Приобретение велосипедов для  организации работы баз проката  в муниципальных учреждениях и  на муниципальных предприятиях | 2007 - 2010 | 15 x 20 велосипедов х  4 года = 1200 |
| 8 | Обеспечение участия учащихся  муниципальных образовательных  учреждений физкультурно-  спортивной направленности в  выездных спортивных соревнованиях по велосипедному спорту | 2007 - 2010 | Командировочные расходы -  300 x 4 года = 1200 |
| 9 | Приобретение спортивного  инвентаря, оборудования и  экипировки для муниципальных  образовательных учреждений  физкультурно-спортивной  направленности, культивирующих  велосипедный спорт | 2007 - 2010 | 600 x 4 года = 2400 |
| 10 | Строительство велосипедной  трассы с освещением по адресу:  г. Омск, пр. Мира, д. 1А | 2007 | 1500 (по предварительным  расчетам) |
| 11 | Строительство велосипедной трассы для триатлона на прибрежной  полосе в районе Парка Победы | 2009 | 800 (по предварительным  расчетам) |
| 12 | Строительство велосипедной трассы и стадиона в микрорайоне "Крутая  Горка" Октябрьского  административного округа города  Омска | 2008 | 5500 (по предварительным  расчетам) |
| 13 | Строительство и оборудование  освещенных велосипедных дорожек  на территориях Муниципального  унитарного предприятия города  Омска "Парк культуры и отдыха  им. 30-летия ВЛКСМ",  Муниципального унитарного  предприятия города Омска "Парк  культуры и отдыха "Советский",  Муниципального унитарного  предприятия города Омска "Парк  культуры и отдыха "Культурно-  спортивный комплекс "Зеленый  остров", парка 300-летия города  Омска | 2007 - 2010 | 800 x 4 года = 3200 |
| 14 | Строительство велодромов и  трасс ВМХ-спорта | 2007 - 2010 | 1000 x 4 года = 4000 |
| 15 | Строительство велосипедной  дорожки от микрорайона  "Первокирпичный"  до ул. 21-я Амурская (4 км) | 2007 | 500 x 4 км x 1 м = 2000 |
| 16 | Проведение ремонтно-  восстановительных работ по  укреплению материально-  технической базы муниципальных  образовательных учреждений  физкультурно-спортивной  направленности, культивирующих  велосипедный спорт | 2007 - 2010 | 1000 x 4 года = 4000 |
| 17 | Приобретение автомобилей  (микроавтобус и легковой  автомобиль) для муниципальных  образовательных учреждений  физкультурно-спортивной  направленности, культивирующих  велосипедный спорт | 2007 - 2010 | (400 x 1 ед.) + (100 x  3 ед.) = 700 |
| 18 | Организация и проведение  спортивных соревнований и  велопробегов по разным видам  велосипедного спорта (гонка-  критериум, шоссе, трек, ВМХ-  спорт, триатлон, маунтинбайк) | 2007 - 2010 | 600 x 4 года = 2400 |
| 19 | Организация и проведение  комплекса физкультурно-массовых  мероприятий "Будущее "Вело-Омска" | 2007 - 2010 | 200 x 4 года = 800 |
| 20 | Организация и проведение  городского культурно-спортивного  праздника "Вело-Омск" | 2007 - 2010 | 500 x 4 года = 2000 |
| 21 | Проведение семинаров по вопросам  велосипедного спорта | 2007 - 2010 | В пределах текущего  финансирования |
| 22 | Тиражирование специальной  методической литературы по  вопросам создания дополнительных  условий для использования  велосипеда | 2007 - 2010 | 5 x 4 года = 20 |
| 23 | Организация выпуска постоянных  рубрик, посвященных вопросам  развития велосипедного спорта,  физической культуры и здорового  образа жизни в средствах  массовой информации | 2007 - 2010 | 300 x 4 года = 1200 |
| 24 | Открытие и информационно-  техническое сопровождение  страницы на Интернет-сайте  управления по делам молодежи,  физической культуры и спорта  администрации города Омска,  посвященной вопросам создания  дополнительных условий для  использования велосипеда в  городе Омске | 2007 - 2010 | В пределах текущего  финансирования |
| 25 | Обеспечение работы информационно- методического центра по вопросам  развития велосипедного спорта в  городе Омске | 2007 - 2010 | (100 x 1 год) + (50 x 3  года) = 250 |
| 26 | Организация выпуска печатной и  сувенирной продукции с рекламой  велосипедного спорта | 2007 - 2010 | (150 x 1 год) + (200 x 3  года) = 750 |

IV. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов

Реализация мероприятий позволит:

- увеличить количество жителей города Омска, привлеченных к занятиям велосипедным спортом и принимающих участие в культурно-спортивных праздниках;

- улучшить качество и увеличить количество построенных, реконструированных и восстановленных спортивных объектов для организации оказания физкультурно-оздоровительных услуг с использованием велосипеда (количество спортивных объектов увеличится в два раза);

- улучшить количество и качество физкультурно-оздоровительных услуг с использованием велосипеда.

Приложение N 2

к Постановлению Мэра города Омска

от 8 декабря 2006 г. N 341-п

ПЛАН

мероприятий по созданию дополнительных условий для

использования велосипеда населением города Омска

на период до 2010 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Потребность в финансовых средствах  с учетом привлечения всех источников финансирования, тыс. руб. | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Разработка и издание научно-  методической литературы по  вопросам спортивной подготовки  велосипедистов | Управление по делам молодежи,  физической культуры и спорта  администрации города Омска,  Федеральное государственное  образовательное учреждение высшего  профессионального образования  "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта"  (по согласованию) | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Разработка и издание учебных  программ по всем видам  велосипедного спорта (шоссе,  трек, ВМХ, маунтинбайк) для  муниципальных образовательных  учреждений физкультурно-  спортивной направленности с  учетом современных требований  и нормативов | Управление по делам молодежи,  физической культуры и спорта  администрации города Омска,  Федеральное государственное  образовательное учреждение высшего  профессионального образования  "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта"  (по согласованию) | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Разработка методических  рекомендаций по строительству  велосипедных дорожек на  территории города Омска | Управление по делам молодежи,  физической культуры и спорта  администрации города Омска,  Государственное образовательное  учреждение высшего профессионального  образования "Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия  (СибАДИ)" (по согласованию) | 50 | 50 | - | - | - |
| 4 | Планирование строительства  велосипедных дорожек при  проектировании жилых  микрорайонов | Департамент архитектуры и  градостроительства администрации  города Омска, управление по делам  молодежи, физической культуры и  спорта администрации города Омска | В пределах текущего финансирования | | | | |
| 5 | Строительство велосипедных  дорожек в жилых микрорайонах  города Омска | Департамент городского хозяйства  администрации города Омска, управление по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6 | Приобретение велосипедов для  организации занятий в  муниципальных центрах  социальных услуг для  подростков и молодежи | Управление по делам молодежи,  физической культуры и спорта  администрации города Омска | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7 | Приобретение велосипедов для  организации работы баз проката  в муниципальных учреждениях и  на муниципальных предприятиях | Управление по делам молодежи,  физической культуры и спорта  администрации города Омска | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 | Обеспечение участия учащихся  муниципальных образовательных  учреждений физкультурно-  спортивной направленности в  выездных спортивных  соревнованиях по велосипедному  спорту | Управление по делам молодежи,  физической культуры и спорта  администрации города Омска | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | Приобретение спортивного  инвентаря, оборудования и  экипировки для муниципальных  образовательных учреждений  физкультурно-спортивной  направленности, культивирующих  велосипедный спорт | Управление по делам молодежи,  физической культуры и спорта  администрации города Омска | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 10 | Строительство велосипедной  трассы с освещением по  адресу: г. Омск, пр. Мира,  д. 1А | Департамент городского хозяйства  администрации города Омска, управление по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска | 1500 | 1500 | - | - | - |
| 11 | Строительство велосипедной  трассы для триатлона на  прибрежной полосе в районе  Парка Победы | Департамент городского хозяйства  администрации города Омска, управление по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска | 800 | - | - | 800 | - |
| 12 | Строительство велосипедной  трассы и стадиона в микрорайоне "Крутая Горка" Октябрьского  административного округа города Омска | Департамент городского хозяйства  администрации города Омска, управление по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска | 5500 | - | 5500 | - | - |
| 13 | Строительство и оборудование  освещенных велосипедных дорожек на территориях Муниципального  унитарного предприятия города  Омска "Парк культуры и отдыха  им. 30-летия ВЛКСМ",  Муниципального унитарного  предприятия города Омска "Парк  культуры и отдыха "Советский",  Муниципального унитарного  предприятия города Омска "Парк  культуры и отдыха "Культурно-  спортивный комплекс "Зеленый  остров", парка 300-летия города Омска | Департамент городского хозяйства  администрации города Омска,  Муниципальное унитарное предприятие  города Омска "Парк культуры и отдыха  им. 30-летия ВЛКСМ" (по согласованию), Муниципальное унитарное предприятие  города Омска "Парк культуры и отдыха  "Советский" (по согласованию),  Муниципальное унитарное предприятие  города Омска "Парк культуры и отдыха  "Культурно-спортивный комплекс  "Зеленый остров" (по согласованию),  управление по делам молодежи,  физической культуры и спорта  администрации города Омска | 3200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | Строительство велодромов и  трасс ВМХ-спорта | Департамент строительства  администрации города Омска, управление по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 15 | Строительство велосипедной  дорожки от микрорайона  "Первокирпичный"  до ул. 21-я Амурская (4 км) | Департамент городского хозяйства  администрации города Омска, управление по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска | 2000 | 2000 | - | - | - |
| 16 | Проведение ремонтно-  восстановительных работ по  укреплению материально-  технической базы муниципальных  образовательных учреждений  физкультурно-спортивной  направленности, культивирующих  велосипедный спорт | Управление по делам молодежи,  физической культуры и спорта,  администрации города Омска | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 17 | Приобретение автомобилей  (микроавтобус и легковой  автомобиль) для муниципальных  образовательных учреждений  физкультурно-спортивной  направленности,  культивирующих велосипедный  спорт | Управление по делам молодежи,  физической культуры и спорта  администрации города Омска | 700 | 100 | 400 | 100 | 100 |
| 18 | Организация и проведение  спортивных соревнований и  велопробегов по разным видам  велосипедного спорта (гонка-  критериум, шоссе, треку, ВМХ-  спорт, триатлон, маунтинбайк) | Управление по делам молодежи,  физической культуры и спорта  администрации города Омска | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Организация и проведение  комплекса физкультурно-массовых мероприятий "Будущее  "Вело-Омска" | Управление по делам молодежи,  физической культуры и спорта  администрации города Омска | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 | Организация и проведение  городского культурно-  спортивного праздника  "Вело-Омск" | Управление по делам молодежи,  физической культуры и спорта  администрации города Омска | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21 | Проведение семинаров по  вопросам велосипедного спорта | Управление по делам молодежи,  физической культуры и спорта  администрации города Омска,  Муниципальное учреждение "Спортсервис" (по согласованию), Федеральное  государственное образовательное  учреждение высшего профессионального  образования "Сибирский государственный университет физической культуры и  спорта" (по согласованию) | В пределах текущего финансирования | | | | |
| 22 | Тиражирование специальной  методической литературы по  вопросам создания  дополнительных условий для  использования велосипеда | Управление по делам молодежи,  физической культуры и спорта  администрации города Омска,  Муниципальное учреждение "Спортсервис" (по согласованию) | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 23 | Организация выпуска постоянных  рубрик, посвященных вопросам  развития велосипедного спорта,  физической культуры и здорового образа жизни в средствах  массовой информации | Управление по делам молодежи,  физической культуры и спорта  администрации города Омска,  департамент информационной политики и  общественных отношений администрации  города Омска | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 24 | Открытие и информационно-  техническое сопровождение  страницы на Интернет-сайте  управления по делам молодежи,  физической культуры и спорта  администрации города Омска,  посвященной вопросам развития  условий использования  велосипеда в городе Омске | Управление по делам молодежи,  физической культуры и спорта  администрации города Омска,  департамент информационной политики и  общественных отношений администрации  города Омска | В пределах текущего финансирования | | | | |
| 25 | Обеспечение работы  информационно-методического  центра по вопросам развития  велосипедного спорта в городе  Омске | Управление по делам молодежи,  физической культуры и спорта  администрации города Омска,  муниципальное образовательное  учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская  школа Олимпийского резерва N 8"  (по согласованию) | 250 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 26 | Организация выпуска печатной и  сувенирной продукции с рекламой велосипедного спорта | Управление по делам молодежи,  физической культуры и спорта  администрации города Омска | 750 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Итого | | | 38810 | 10715 | 12965 | 7965 | 7165 |